🌱  BiocharHub

AI-Driven Biochar CO₂ Adsorption Intelligence Platform

Biochar Informatics · Data Mining · ML-Enhanced Research

แผนพัฒนาในอนาคต & แผนที่นำทางการวิจัย

แพลตฟอร์มฐานข้อมูลเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับสารสนเทศไบโอชาร์และการทำเหมืองข้อมูล

| Document Type | Research Development Plan & Strategic Roadmap |
| --- | --- |
| Version | ฉบับปี 2569 |
| Language | ภาษาไทย (TH) |
| Platform | BiocharHub v1.7 · Biochar Informatics Platform |
| Prepared for | MS Thesis Research · AI-Driven Biochar Database |

# บทสรุปผู้บริหาร

BiocharHub v1.7 ได้สร้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบเปิดที่รวบรวมระเบียนการทดลองการดูดซับ CO₂ ของไบโอชาร์ที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 1,396 รายการ พร้อมด้วยเครื่องมือพยากรณ์แบบแมชชีนเลิร์นนิง 3 ชุด เอกสารนี้อธิบายแผนงานพัฒนาเชิงกลยุทธ์สามระยะเพื่อพัฒนา BiocharHub ให้เป็นระบบนิเวศสารสนเทศไบโอชาร์และการทำเหมืองข้อมูลที่ครอบคลุม

แผนงานแบ่งออกเป็นสามขอบฟ้า:

| ระยะ | ขอบฟ้า | จุดเน้น | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ระยะที่ 1 | ระยะสั้น | ปรับปรุงแพลตฟอร์ม API การส่งข้อมูลผู้ใช้ | 6–12 เดือน |
| ระยะที่ 2 | ระยะกลาง | เครื่องมือสารสนเทศไบโอชาร์ ท่อส่งข้อมูล | 12–24 เดือน |
| ระยะที่ 3 | ระยะยาว | เครือข่ายวิจัยระดับโลก ข้อมูลเชื่อมโยงสิ่งพิมพ์ | 24–36 เดือน |

# 1.  สถานะปัจจุบันของแพลตฟอร์ม (v1.7)

## 1.1  ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน

| โมดูล | สถานะ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| ระบบสำรวจฐานข้อมูล | ✅ ใช้งานได้ | 1,396 ระเบียน กรองได้ เรียงลำดับได้ ส่งออก CSV |
| ตัวพยากรณ์ CO₂ | ✅ ใช้งานได้ | การพยากรณ์ kNN สำหรับการดูดซับ CO₂ (mmol/g) |
| เครื่องมือประเมินคุณสมบัติ | ✅ ใช้งานได้ | พยากรณ์พื้นที่ผิว BET ปริมาตรรูพรุน ผลได้ |
| ที่ปรึกษาวัสดุ | ✅ ใช้งานได้ | แนะนำวัตถุดิบและตัวกระตุ้นตามเป้าหมาย |
| UI สองภาษา | ✅ ใช้งานได้ | อินเทอร์เฟซ EN / TH ครบถ้วนพร้อมสลับธีม |
| Share Data (Admin) | 🔒 ทดสอบ | พอร์ทัลส่งข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนร่วมที่ได้รับอนุญาต |
| REST API | 🔜 วางแผน | API สาธารณะสำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบโปรแกรม |
| การขุดข้อมูลอัตโนมัติ | 🔜 วางแผน | การดึงระเบียนจากวรรณกรรมด้วย NLP |

## 1.2  ความครอบคลุมของชุดข้อมูล

| ตัวชี้วัด | ค่าปัจจุบัน | เป้าหมาย (ระยะที่ 3) |
| --- | --- | --- |
| จำนวนระเบียนทั้งหมด | 1,396 | 5,000+ |
| การทดลองที่ไม่ซ้ำกัน | 59 | 200+ |
| ประเภทชีวมวลที่ครอบคลุม | ~40 | 100+ |
| วิธีการกระตุ้น | 6 | 15+ |
| แหล่งวารสาร | ~25 | 100+ |
| ช่วงปีที่ตีพิมพ์ | 2010–2024 | 2000–ปัจจุบัน (อัปเดตอัตโนมัติ) |

# 2.  แผนงานพัฒนา

## 2.1  ระยะที่ 1 — ปรับปรุงแพลตฟอร์ม (6–12 เดือน)

Phase 1 · ปรับปรุงแพลตฟอร์ม · 6–12 เดือน ✦ REST API สาธารณะสำหรับการเข้าถึงระเบียนทั้ง 1,396 รายการแบบโปรแกรม ✦ พอร์ทัลส่งข้อมูลผู้ใช้พร้อมกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ✦ การกรองขั้นสูง: การค้นหาแบบหลายพารามิเตอร์และตัวเลื่อนช่วง ✦ ส่งออกการอ้างอิง (BibTeX, RIS, APA) สำหรับระเบียนทั้งหมด ✦ กราฟกระจายและแผนที่ความร้อนแบบโต้ตอบสำหรับการวิเคราะห์เชิงสำรวจ ✦ โมเดล ML ที่ปรับปรุงแล้ว: Random Forest + Gradient Boosting ensemble ✦ การแสดงช่วงความเชื่อมั่นบนผลลัพธ์การพยากรณ์ทั้งหมด ✦ เลย์เอาต์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับมือถือสำหรับนักวิจัยในภาคสนาม

## 2.2  ระยะที่ 2 — เครื่องมือสารสนเทศไบโอชาร์ (12–24 เดือน)

Phase 2 · เครื่องมือสารสนเทศไบโอชาร์ · 12–24 เดือน ✦ การขุดวรรณกรรมอัตโนมัติด้วย NLP จาก PubMed, Scopus & Web of Science ✦ การดึงระเบียนกึ่งอัตโนมัติ: แยกวิเคราะห์ตารางการทดลองจาก PDF ✦ การพยากรณ์หลายคุณสมบัติพร้อมกัน (CO₂ + BET + ปริมาตรรูพรุน + ผลได้) ✦ โมเดล Transfer Learning: ปรับจากชีวมวลที่มีข้อมูลมากไปยังชนิดหายาก ✦ เครื่องมือแนะนำการออกแบบการทดลอง: แนะนำเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด ✦ การตรวจจับความผิดปกติ: ระบุระเบียนที่ผิดปกติทางสถิติเพื่อการตรวจสอบ ✦ ระบบการให้คะแนนคุณภาพข้อมูลสำหรับระเบียนที่ส่งและขุดได้ ✦ การติดตามแหล่งที่มาที่เชื่อมโยง DOI สำหรับทุกระเบียน

## 2.3  ระยะที่ 3 — เครือข่ายวิจัยระดับโลก (24–36 เดือน)

Phase 3 · เครือข่ายวิจัยร่วมมือระดับโลก · 24–36 เดือน ✦ ฐานข้อมูลหลายสถาบันที่มีประวัติระเบียนแบบมีเวอร์ชัน ✦ การรับข้อมูลการทดลองแบบเรียลไทม์จากเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ✦ ข้อมูลเชื่อมโยงสิ่งพิมพ์: อัปเดตฐานข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการตีพิมพ์ใหม่ ✦ การปฏิบัติตามหลักการข้อมูล FAIR (ค้นหาได้ เข้าถึงได้ ทำงานร่วมกันได้ นำกลับมาใช้ได้) ✦ ขยายไปยังวัสดุอื่น: คาร์บอนกัมมันต์ MOFs ซีโอไลต์ ✦ ชั้น Query แบบกระจาย: ค้นหาฐานข้อมูลของสถาบันพันธมิตรโดยไม่รวมศูนย์ ✦ ระบบนิเวศ Open API พร้อม SDK สำหรับ Python, R และ MATLAB ✦ ชั้นตรวจสอบและคำอธิบายประกอบโดยชุมชนสำหรับแต่ละระเบียน

# 3.  สารสนเทศไบโอชาร์และการทำเหมืองข้อมูล

สารสนเทศไบโอชาร์ (Biochar Informatics) นำวิธีการคำนวณและวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบกับการศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไขการผลิต และผลลัพธ์ประสิทธิภาพของไบโอชาร์ โดเมนย่อยต่อไปนี้แสดงโอกาสการวิจัยหลักสำหรับแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI

## 3.1  โอกาสการทำเหมืองข้อมูล

| งานทำเหมืองข้อมูล | แนวทาง | คุณค่าการวิจัย |
| --- | --- | --- |
| การขุดความสัมพันธ์โครงสร้าง-คุณสมบัติ | Association rule learning บนเงื่อนไขกระบวนการ vs. การดูดซับ CO₂ | ค้นพบว่าการรวมพารามิเตอร์ใดที่ให้ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ |
| การจัดกลุ่มวัตถุดิบ | การจัดกลุ่มแบบไม่มีผู้ดูแล (k-means, HDBSCAN) บนองค์ประกอบชีวมวล | จัดกลุ่มประเภทชีวมวลตามพฤติกรรมการดูดซับที่คาดการณ์ได้ |
| การตรวจจับระเบียนผิดปกติและแชมป์ | Isolation Forest + การวิเคราะห์ z-score ทางสถิติ | ระบุวัสดุที่โดดเด่นที่ควรสืบสวนเพิ่มเติม |
| ประสิทธิภาพวิธีการกระตุ้น | Multi-variate ANOVA + การเปรียบเทียบแบบจับคู่ | วัดปริมาณว่าตัวกระตุ้นใดให้ BET & CO₂ สูงสุด |

## 3.2  แผนงานปรับปรุงโมเดล ML

เครื่องมือ ML ปัจจุบันของ BiocharHub ใช้การค้นหาความคล้ายคลึง k-Nearest Neighbour (kNN) บนชุดข้อมูล JSON แบบ static แม้ kNN จะให้การพยากรณ์ที่ตีความได้และจับคู่กับระเบียนจริง แต่ขาดการวางนัยทั่วไปเกินขอบเขตของข้อมูลที่สังเกตได้และไม่สามารถวัดความไม่แน่นอนของการพยากรณ์ แผนงานต่อไปนี้กำหนดการเปลี่ยนผ่านแบบเป็นระยะไปสู่โมเดลที่มีความสามารถสูงขึ้น

| โมเดล | ระยะ | MAE เป้าหมาย | ข้อได้เปรียบหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| k-Nearest Neighbour (ปัจจุบัน) | v1.7 | < 1.2 mmol/g | ตีความได้ ไม่ต้องฝึก จับคู่ระเบียนโดยตรง |
| Random Forest Ensemble | ระยะที่ 1 | < 0.8 mmol/g | ลดความแปรปรวนด้วย bagging ให้ค่าความสำคัญฟีเจอร์ |
| Gradient Boosting (XGBoost/LGB) | ระยะที่ 1 | < 0.6 mmol/g | แก้ไขค่าตกค้างแบบลำดับ ดีเยี่ยมบนข้อมูลตาราง |
| Gaussian Process Regression (GPR) | ระยะที่ 1 | < 0.7 mmol/g | ช่วงความเชื่อมั่นที่คาดเทียบได้ การอนุมาน Bayesian |
| Graph Neural Network (GNN) | ระยะที่ 2 | < 0.4 mmol/g | กราฟปฏิสัมพันธ์ฟีเจอร์ จับความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้น |
| Physics-Informed Neural Network | ระยะที่ 2 | ตีความได้ | ฝัง Langmuir/Freundlich isotherm ในฟังก์ชันการสูญเสีย |
| Transformer / Attention Model | ระยะที่ 2 | < 0.35 mmol/g | Self-attention บนฟีเจอร์ตาราง ผลเทียบเคียงดีเยี่ยม |
| LLM fine-tune (ขุดวรรณกรรม) | ระยะที่ 3 | เชิงคุณภาพ | ดึงข้อมูลการทดลองจาก PDF อัตโนมัติในระดับขนาดใหญ่ |

### 3.2.1  ระยะที่ 1 — วิธีการ Ensemble และ Probabilistic

Random Forest [1] สร้าง ensemble ของ decision tree บน bootstrap samples และ random feature subsets การเฉลี่ยทั่วทั้ง tree หลากหลายลดความแปรปรวนโดยไม่เพิ่ม bias — แนวทางที่พิสูจน์แล้วสำหรับชุดข้อมูลคุณสมบัติวัสดุขนาดเล็กถึงกลาง การตรวจสอบความถูกต้องแบบ Leave-One-Study-Out (LOSOCV) จะถูกใช้ โดยแบ่ง test set ตามแหล่งที่มาของการตีพิมพ์เพื่อวัดการวางนัยทั่วไปข้ามกลุ่มการวิจัยอิสระ

Gradient Boosting ผ่าน XGBoost [2] และ LightGBM [3] ฝึก tree แบบลำดับ โดยแต่ละอันแก้ไขค่าตกค้างของ ensemble ก่อนหน้า XGBoost นำสถิติ gradient อันดับสองและ regularisation L1/L2 มาใช้เพื่อควบคุมการ overfitting การปรับแต่ง hyperparameter จะใช้ Optuna [12] ด้วย Tree-structured Parzen Estimator (TPE) และงบประมาณ 150 การทดลอง

Gaussian Process Regression (GPR) [4] ให้การกระจาย posterior predictive แบบเต็ม — ให้ทั้งค่าเฉลี่ยและช่วงความเชื่อมั่นที่คาดเทียบได้สำหรับทุก query GPR เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดข้อมูลที่มีน้อยกว่า 2,000 ระเบียน และเป็นแนวทางที่แนะนำในการเพิ่มแถบความเชื่อมั่นให้กับ UI ตัวพยากรณ์ CO₂ ของ BiocharHub

### 3.2.2  ระยะที่ 2 — โมเดล Graph และ Physics-Informed

Graph Neural Networks (GNNs) [6, 7] แสดงการสังเคราะห์ไบโอชาร์เป็นกราฟ heterogeneous ที่โหนดเข้ารหัสตัวแปรฟีเจอร์ — ชนิดชีวมวล ตัวกระตุ้น อุณหภูมิไพโรไลซิส เวลาพัก — และขอบจับภาพปฏิสัมพันธ์ทางเคมีฟิสิกส์ที่รู้จัก เช่น ผลสอดประสาน อุณหภูมิ × ตัวกระตุ้น ต่อการพัฒนา micropore การดำเนินการ message-passing ระหว่างโหนดช่วยให้ GNN เรียนรู้ผลปฏิสัมพันธ์อันดับสูงที่โมเดลตารางแบน flat ไม่สามารถแสดงได้อย่างชัดเจน

Physics-Informed Neural Networks (PINNs) [5] ฝังความรู้ domain โดยตรงในวัตถุประสงค์การฝึกผ่านเทอมโทษฟิสิกส์ สำหรับการดูดซับ CO₂ บนไบโอชาร์ Langmuir isotherm (Q = Q_max · K_L · P / (1 + K_L · P)) และ Freundlich isotherm (Q = K_F · P^(1/n)) กำหนดความสัมพันธ์สมดุลเชิงทฤษฎีระหว่างความจุการดูดซับ พลังงานพื้นผิว และความดันบางส่วน การเพิ่มเทอมตกค้าง isotherm ในฟังก์ชันการสูญเสียทำให้มั่นใจได้ว่าการพยากรณ์ในพื้นที่ข้อมูลบาง (ชีวมวลหายาก อุณหภูมิสุดขั้ว) จะยังคงถูกจำกัดทางทฤษฎีแทนที่จะ extrapolate โดยพลการ

Feature engineering สำหรับระยะที่ 2 จะรวม H/C และ O/C atomic ratio จาก van Krevelen diagram ดัชนี aromaticity จากอุณหภูมิไพโรไลซิส และตัวพรรณนาพลังงานกระตุ้นจากอัตราส่วนตัวกระตุ้น SHAP [11] จะให้การระบุแหล่งที่มาของฟีเจอร์ที่ไม่ขึ้นกับโมเดลสำหรับโมเดลระยะที่ 2 ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถในการตีความยังคงอยู่

### 3.2.3  โปรโตคอลการประเมินโมเดล

| ตัวชี้วัด | นิยาม | บทบาทในการประเมิน ML ไบโอชาร์ |
| --- | --- | --- |
| MAE | Mean ¦ŷ − y¦ | ตัวชี้วัดหลัก — ค่าความผิดพลาดตรงใน mmol/g; ทนทานต่อ outlier |
| RMSE | √Mean (ŷ − y)² | ตัวชี้วัดรอง — ลงโทษความผิดพลาดขนาดใหญ่ |
| R² | 1 − SS_res / SS_tot | สัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้; เป้าหมาย R² ≥ 0.85 |
| Coverage Prob. | P(y ∈ [ŷ ± 1.96σ]) | การตรวจสอบการคาดเทียบ GPR — ควรเท่ากับ ~95% |
| LOSOCV | MAE บน leave-one-study-out | การทดสอบที่เข้มงวดที่สุด: การวางนัยทั่วไปข้ามการศึกษา |

## 3.3  เอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ — สารสนเทศไบโอชาร์และโมเดล ML

[1]  Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

[2]  Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

[3]  Ke, G., Meng, Q., Finley, T., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30, 3146–3154.

[4]  Rasmussen, C. E., & Williams, C. K. I. (2006). Gaussian processes for machine learning. MIT Press. ISBN 978-0-262-18253-9.

[5]  Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear PDEs. Journal of Computational Physics, 378, 686–707. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045

[6]  Scarselli, F., Gori, M., Tsoi, A. C., Hagenbuchner, M., & Monfardini, G. (2009). The graph neural network model. IEEE Transactions on Neural Networks, 20(1), 61–80. https://doi.org/10.1109/TNN.2008.2005605

[7]  Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-supervised classification with graph convolutional networks. International Conference on Learning Representations (ICLR). https://arxiv.org/abs/1609.02907

[8]  Schütt, K. T., Kindermans, P.-J., Sauceda, H. E., et al. (2018). SchNet — A deep learning architecture for molecules and materials. Journal of Chemical Physics, 148(24), 241722. https://doi.org/10.1063/1.5019779

[9]  Butler, K. T., Davies, D. W., Cartwright, H., Isayev, O., & Walsh, A. (2018). Machine learning for molecular and materials science. Nature, 559(7715), 547–555. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0337-2

[10]  Himanen, L., Geurts, A., Foster, A. S., & Rinke, P. (2019). Data-driven materials science: Status, challenges and perspectives. Advanced Science, 6(21), 1900808. https://doi.org/10.1002/advs.201900808

[11]  Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30.

[12]  Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. Proceedings of the 25th ACM SIGKDD, 2623–2631. https://doi.org/10.1145/3292500.3330701

# 4.  โอกาสการวิจัย

แพลตฟอร์ม BiocharHub เปิดแนวทางการวิจัยต้นฉบับหลายแนวที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ข้อมูล สารสนเทศวัสดุ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้คือคำถามการวิจัยที่มีความสำคัญสูงซึ่งแพลตฟอร์มมีตำแหน่งพิเศษในการตอบ

[R1]  โมเดล ML ทั่วไปสำหรับการดูดซับ CO₂ ของไบโอชาร์

โมเดล ML ทั่วไปที่ฝึกบนระเบียน 1,396+ รายการสามารถเอาชนะโมเดลถดถอยของแต่ละการศึกษาได้หรือไม่? ความสัมพันธ์กระบวนการ-ประสิทธิภาพสากลมีอะไรบ้าง?

[R2]  การขุดวรรณกรรมไบโอชาร์อัตโนมัติในระดับขนาดใหญ่

โมเดล NLP สามารถดึงข้อมูลตารางการทดลองจากบทความ PDF แบบข้อความเต็มได้อย่างน่าเชื่อถือ >90% เพื่อขยายฐานข้อมูลจาก 1,396 เป็น 10,000+ ระเบียนหรือไม่?

[R3]  การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบการทดลองด้วยวิธี Bayesian

การเพิ่มประสิทธิภาพ Bayesian บนพื้นที่ข้อมูลที่มีอยู่สามารถแนะนำเงื่อนไขการผลิตใหม่ที่ยังไม่ได้ทดสอบ โดยมี CO₂ uptake ที่คาดการณ์เกินค่าสูงสุดปัจจุบัน (>7.5 mmol/g) ได้หรือไม่?

[R4]  Transfer Learning ข้ามตระกูลชีวมวล

โมเดลที่ฝึกบนชีวมวลที่มีตัวแทนดี (แกลบข้าว ฟางข้าวโพด) สามารถถ่ายโอนประสิทธิภาพไปยังชีวมวลไทยหายากหรือเฉพาะภูมิภาคที่มีจุดข้อมูลน้อยได้หรือไม่?

[R5]  การพยากรณ์หลายคุณสมบัติและการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนพื้นฐานระหว่างการดูดซับ CO₂ พื้นที่ผิว BET ปริมาตรรูพรุน และผลได้ไบโอชาร์มีอะไรบ้าง? การเพิ่มประสิทธิภาพหลายวัตถุประสงค์สามารถระบุเงื่อนไขการผลิตที่เหมาะสมแบบ Pareto ได้หรือไม่?

[R6]  การประเมินผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของเส้นทางไบโอชาร์ที่เหมาะสมที่สุด

การผสานการพยากรณ์ ML กับข้อมูล LCA (Life-Cycle Assessment): เส้นทางการผลิตใดที่เพิ่มการดักจับ CO₂ ให้สูงสุดในขณะที่ลดการปล่อยก๊าซในระยะการผลิตให้น้อยที่สุด?

## 4.2  เอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ — โอกาสการวิจัย

[1]  Butler, K. T., Davies, D. W., Cartwright, H., Isayev, O., & Walsh, A. (2018). Machine learning for molecular and materials science. Nature, 559(7715), 547–555. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0337-2 [R1 — ML ทั่วไปสำหรับชุดข้อมูลคุณสมบัติวัสดุขนาดใหญ่]

[2]  Jain, A., Ong, S. P., Hautier, G., et al. (2013). Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation. APL Materials, 1(1), 011002. https://doi.org/10.1063/1.4812323 [R1 — ตัวอย่างฐานข้อมูลวัสดุ ML ขนาดใหญ่]

[3]  Swain, M. C., & Cole, J. M. (2016). ChemDataExtractor: A toolkit for automated extraction of chemical information from the scientific literature. Journal of Chemical Information and Modeling, 56(10), 1894–1904. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.6b00207 [R2 — การขุดข้อมูลเคมีจากวรรณกรรม PDF ด้วย NLP]

[4]  Weston, L., Tshitoyan, V., Dagdelen, J., et al. (2019). Named entity recognition and normalization applied to large-scale information extraction from the materials science literature. Journal of Chemical Information and Modeling, 59(9), 3692–3702. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00470 [R2 — NLP สำหรับการขุดข้อมูลวัสดุอัตโนมัติ]

[5]  Shahriari, B., Swersky, K., Wang, Z., Adams, R. P., & de Freitas, N. (2016). Taking the human out of the loop: A review of Bayesian optimization. Proceedings of the IEEE, 104(1), 148–175. https://doi.org/10.1109/JPROC.2015.2494218 [R3 — Bayesian optimisation สำหรับการออกแบบการทดลอง]

[6]  Frazier, P. I. (2018). A tutorial on Bayesian optimization. arXiv preprint arXiv:1807.02811. https://arxiv.org/abs/1807.02811 [R3 — คู่มือ BO สำหรับการค้นพบวัสดุ]

[7]  Pan, S. J., & Yang, Q. (2010). A survey on transfer learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 22(10), 1345–1359. https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191 [R4 — กรอบทฤษฎี transfer learning ข้ามตระกูลชีวมวล]

[9]  Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), 182-197. https://doi.org/10.1109/4235.996017 [R5 - Pareto multi-objective optimisation for CO2/BET/yield]

[10]  Woolf, D., Amonette, J. E., Street-Perrott, F. A., Lehmann, J., & Joseph, S. (2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications, 1, 56. https://doi.org/10.1038/ncomms1053 [R6 - LCA and climate impact of biochar production routes]

[11]  Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.) (2015). Biochar for environmental management: Science, technology and implementation (2nd ed.). Routledge. [R6 - comprehensive biochar reference covering carbon accounting and LCA]

[12]  Himanen, L., Geurts, A., Foster, A. S., & Rinke, P. (2019). Data-driven materials science: Status, challenges and perspectives. Advanced Science, 6(21), 1900808. https://doi.org/10.1002/advs.201900808 [R5 - multi-property prediction and cross-property trade-off in materials informatics]

# 5.  วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมทางเทคนิค

| ชั้น | ปัจจุบัน (v1.7) | เป้าหมาย (ระยะที่ 2) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind (แบบ static) | React + Vite (เดิม) + GraphQL client |
| API Layer | ไม่มี (client-side เท่านั้น) | FastAPI (Python) REST + GraphQL |
| ML Engine | kNN บน static JSON | Scikit-learn + XGBoost + PyTorch |
| Database | Static JSON bundle (1,396 ระเบียน) | PostgreSQL + pgvector |
| การขุดข้อมูล | การจัดการด้วยมือ | Apache Airflow + LLM PDF extractor |
| Auth | ไม่มี (เปิดสาธารณะ) | OAuth 2.0 สำหรับผู้มีส่วนร่วม + admin |
| Hosting | Static CDN | Docker container + cloud deployment |

## 5.1  ท่อข้อมูล (Data Pipeline)

การรับข้อมูล — ฟีด RSS/API จาก PubMed, Scopus, Web of Science สำหรับบทความไบโอชาร์ใหม่

การดึงข้อมูล — ตัวแยกวิเคราะห์ PDF ด้วย LLM ดึงตารางการทดลอง เงื่อนไข และผลลัพธ์

การตรวจสอบ — การตรวจสอบช่วงทางสถิติ + คิวตรวจสอบโดยมนุษย์สำหรับระเบียนที่ถูกตั้งค่าสถานะ

การเพิ่มข้อมูล — เชื่อมโยง DOI อัตโนมัติ ORCID ผู้แต่ง อนุกรมวิธานชีวมวล และการจัดประเภทการกระตุ้น

การฝึก — การฝึกโมเดล ML ใหม่ทุกคืนเมื่อระเบียนที่ตรวจสอบแล้วเกินเกณฑ์ (50+)

การให้บริการ — โมเดลให้บริการผ่าน FastAPI พร้อมการแคชการพยากรณ์สำหรับการรวมพารามิเตอร์ทั่วไป

# 6.  ความต้องการทรัพยากรและกรอบเวลา

## 6.1  เหตุการณ์สำคัญ

| เหตุการณ์สำคัญ | วันที่เป้าหมาย | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| M1 เปิดตัว REST API | เดือนที่ 6 | API สาธารณพร้อมการเข้าถึง 1,396 ระเบียนและเอกสาร |
| M2 อัปเกรด ML แบบ Ensemble | เดือนที่ 9 | Random Forest + XGBoost แทนที่ kNN เดิม |
| M3 พอร์ทัลส่งข้อมูลผู้ใช้ | เดือนที่ 12 | พอร์ทัลผู้มีส่วนร่วมเปิดพร้อมท่อตรวจสอบ |
| M4 เครื่องขุดอัตโนมัติ (อัลฟ่า) | เดือนที่ 18 | ตัวดึง NLP ประมวลผล 50+ บทความต่อเดือน |
| M5 ก้าวถึง 5,000 ระเบียน | เดือนที่ 24 | ฟานข้อมูลขยายเป็น 5,000+ ระเบียนที่ตรวจสอบแล้ว |
| M6 ตัวพยากรณ์หลายคุณสมบัติ | เดือนที่ 24 | การพยากรณ์พร้อมกันสำหรับ 5 คุณสมบัติไบโอชาร์ |
| M7 เครือข่ายพันธมิตรระดับโลก | เดือนที่ 30 | สถาบัน 3+ แห่งร่วมส่งข้อมูล |
| M8 การรับรองข้อมูล FAIR | เดือนที่ 36 | การปฏิบัติตาม FAIR ครบถ้วนและการตีพิมพ์ข้อมูลเปิด |

## 6.2  เครื่อมือและกรอบงานที่แนะนำ

| โดเมน | เครื่อมือที่แนะนำ |
| --- | --- |
| ML / การสร้างแบบจำลอง | Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, Optuna |
| NLP / การขุด | spaCy, Hugging Face Transformers, Grobid, LangChain |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL + pgvector, Redis, Apache Parquet |
| Pipeline / การประสานงาน | Apache Airflow, Prefect หรือ Dagster |
| API | FastAPI (Python), Pydantic, GraphQL (Strawberry) |
| การแสดงภาพ | Recharts (frontend), Plotly, Seaborn |
| DevOps | Docker, GitHub Actions CI/CD, AWS / GCP / Azure |
| มาตรฐานข้อมูล | schema.org/Dataset, DataCite, FAIR, Dublin Core |

# 7.  กลยุทธ์การประเมินผู้ใช้และการรับข้อเสนอแนะ

ระยะต่อไปที่สำคัญในการพัฒนา BiocharHub คือการดำเนินการศึกษาประเมินผู้ใช้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมแบบสำรวจ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ใช้ทุกระดับตั้งแต่นักวิจัยรายบุคคลไปจนถึงผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และนักวิเคราะห์นโยบาย

## 7.1  เหตุผลและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

Technology Acceptance Model (TAM) [1] ให้กรอบการประเมินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับวัดการรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน System Usability Scale (SUS) [2] ให้แบบสอบถาม 10 ข้อมาตรฐานที่ให้คะแนนความสามารถในการใช้งานรวม (0-100) ซึ่งใช้ประเมินซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือ ML

## 7.2  กรอบการประเมินผู้ใช้

| ระดับการประเมิน | กลุ่มเป้าหมาย | วิธีการ | ตัวชี้วัดหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| ส่วนบุคคล / วิชาการ | นักศึกษาระดับบัณฑิต นักวิจัย อาจารย์ | แบบสำรวจออนไลน์ (SUS + TAM) + เซสชัน think-aloud | คะแนน SUS อัตราสำเร็จงาน |
| สถาบัน / ห้องปฏิบัติการ | หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ | การสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (45-60 นาที) + walkthrough สถานการณ์ | ความเหมาะสมกับกระบวนการทำงาน |
| เชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม | นักวิเคราะห์คาร์บอนเครดิต ผู้ผลิตไบโอชาร์ | แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง + กลุ่มเน้น (4-6 คน) | ความสามารถในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ช่องว่างฟีเจอร์ |
| นโยบาย / ภาครัฐ | หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความยั่งยืน | แบบสอบถาม + การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง | ความน่าเชื่อถือข้อมูล ประโยชน์ด้านกฎระเบียบ |

## 7.3  การออกแบบเครื่องมือสำรวจและแบบสอบถาม

ส่วน A — โปรไฟล์ประชากรศาสตร์และบริบท: บทบาท สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย ความถี่ในการเขียนโปรแกรม

ส่วน B — System Usability Scale (SUS): มาตรฐาน  10 ข้อพร้อมการตอบสนอง Likert 5 ระดับ ให้คะแนนรวมเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ส่วน C — คำถามความสามารถใช้งานเฉพาะโดเมน: ความแม่นยำของการพยากรณ์ ML ความเป็นประโยชน์ของเครื่องมือแต่ละชุด และข้อเสนอแนะแบบออเป็นข้อความ

ส่วน D — การจัดอันดับความสำคัญของฟีเจอร์: ผู้เข้าร่วมจัดอันดับ 12 ฟีเจอร์ที่วางแผน (API, ส่วนติดต่อ, รูปแบบการส่งออก) ตามความสำคัญต่อกระบวนการทำงาน

## 7.4  เอกสารอ้างอิง — การประเมินผู้ใช้

[1]  Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.

[2]  Brooke, J. (1996). SUS -- A quick and dirty usability scale. In P. W. Jordan et al. (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189-194). Taylor & Francis.

[3]  DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical Education, 40(4), 314-321.

[4]  Jain, A., Ong, S. P., Hautier, G., et al. (2013). Commentary: The Materials Project. APL Materials, 1(1), 011002.

[5]  Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

[6]  Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.

[7]  Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann.

[8]  Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the user experience (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

# 8.  การพัฒนาสื่อและวิดีโอสอน

ระยะต่อไปจะมีการสร้างวิดีโอสอนสั้นแสดงวิธีใช้งาน BiocharHub บน YouTube สร้างเสริมคู่มือออฟไลน์ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่ายบนเวทีแบบเปิด Multimedia Learning Theory [11] แสดงให้เห็นว่าวิดีโอบนหน้าจอพร้อมการบรรยายสดให้ความเข้าใจได้ลึกขึ้นผ่าน dual-channel processing

## 8.1  แผนเนื้อหาวิดีโอที่เสนอแนะ

| วิดีโอ # | ชื่อเรื่อง | ความยาว | กลุ่มเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | BiocharHub คืออะไร? — ภาพรวมแพลตฟอร์ม | 2-3 นาที | ผู้ใช้ทั่วไป / ใหม่ |
| V02 | การค้นหาฟานข้อมูล — ฟิลเตอร์ ส่งออก ลิงก์ DOI | 3-4 นาที | นักวิจัย / นักศึกษา |
| V03 | ตัวพยากรณ์ CO2 — คู่มือทีละขั้นตอน | 4-5 นาที | ผู้ใช้เครื่องมือ ML |
| V04 | เครื่องมือประเมินคุณสมบัติ — พื้นที่ผิว BET | 3-4 นาที | นักวิทยาศาสตร์วัสดุ |
| V05 | ที่ปรึกษาวัสดุ — ค้นหาเงื่อนไขที่เหมาะสม | 4-5 นาที | วิศวกร / นักออกแบบ |
| V06 | ส่งออกรายงาน — ดาวน์โหลดและอ้างอิงผลลัพธ์ | 2-3 นาที | ผู้ใช้ทั้งหมด |
| V07 | ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ — ไบโอชาร์และการดูดซับ CO2 | 5-6 นาที | นักศึกษา / ผู้กำหนดนโยบาย |
| V08 | คู่มือครบวงจร — สายสามเครื่องมือ → CO2 → ที่ปรึกษา | 6-8 นาที | ผู้ใช้ขั้นสูง / นักวิจัย |
| V09 | BiocharHub สำหรับผู้ใช้ภาษาไทย | 3-4 นาที | ผู้ใช้ภาษาไทย |

## 8.2  เอกสารอ้างอิง — การเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอ

[11]  Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). Cambridge University Press.

[12]  Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement. Proceedings of L@S, 41-50.

[13]  Afgan, E., Baker, D., Batut, B., et al. (2018). The Galaxy platform for accessible, reproducible biomedical analyses. Nucleic Acids Research, 46(W1), W537-W544.

[14]  Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285.

[15]  UNESCO (2016). If you don't understand, how can you learn? Policy Paper 24. Paris: UNESCO.

# 9.  บทสรุป

BiocharHub ได้รับการวางตำแหน่งเพื่อเติบโตจากแพลตฟอร์มสาธิตของวิทยานิพนธ์เดี่ยวไปเป็นแพลตฟอร์มสารสนเทศไบโอชาร์แบบเปิดที่ครอบคลุมที่สุดในโลก

แผนงานสามระยะที่นำเสนอได้รับการสนับสนุนจากชุดข้อมูลปัจจุบันที่ประกอบด้วยระเบียนที่ได้รับการตรวจสอบจำนวน 1,396 รายการ และเป็นแนวทางโดยวิสัยทัศน์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลไบโอชาร์ที่เป็นธรรม อัตโนมัติ และเฮ้ AI

กลยุทธ์การประเมินผู้ใช้ (บทที่ 7) และแผนการเผยแพร่สื่อ (บทที่ 8) เป็นส่วนขยายที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง: มั่นใจว่า BiocharHub ไม่เพียงแต่มีความสามารถทางเทคนิค แต่ยังเข้าถึงได้ ใช้งานได้จริง และค้นหาได้โดยผู้ใช้ที่หลากหลายที่สุด